## Slide 1
M M
Conceptes importants
Gestió de projectes amb scrum
Desenvolupament d’aplicacions Web
M12 – Gestió de projectes amb Scrum
Laura Villalba Guerrero

## Slide 2
Que veurem?
Rols de Scrum
  Rols Pig
    Product Owner
    Development Team
    Scrum Master
  Rols Chicken
L’Sprint
  Cancel·lació d’un Sprint
  Sprint Planning Meeting
    Primer Tema: Que es durà a terme en aquest Sprint?
    Segon Tema: Com és realitzarà el treball seleccionat?
  Sprint Goal
  Daily Scrum
  Sprint Review
  Sprint Retrospective
Gestió de projectes amb metodologies «Agile»

## Slide 3
Que veurem?
Scrum Artifacts
  Product backlog
Gestió de projectes amb metodologies «Agile»

## Slide 4
Gestió de projectes amb metodologies «Agile»
Rols de Scrum
En Scrum, l'equip de persones que són responsables de crear la solució són usualment coneguts com a "Porcs" (Pigs). Fa referència al següent acudit!
Llavors tenim als Scrum Team, el Scrum Master i el Product Owner, que estan compromesos a construir programari de manera freqüent i regular.

## Slide 5
Gestió de projectes amb metodologies «Agile»
Rols de Scrum (II)
Qualsevol un altre pot estar interessat en el projecte però, en realitat, és irrellevant ja que si el projecte falla no eren porcs, i per tant no estaven compromesos a fer-ho.
Els "pollastres" poden ser stakeholders, usuaris, arquitectes i altres persones que puguin estar interessades en el projecte, i que l'interès del qual puguin atemptar contra el lliurament de programari.
Una de les característiques claus d'un procés àgil és involucrar als usuaris, negoci i stakeholders i fer-los part del procés. És essencial que estiguin involucrats i donin el seu feedback dels increments resultants dels Sprints.
Rols «pig»
Els porcs són els que realment estan compromesos amb el projecte i el procés de Scrum:
  Product Owner  Representant del client
  Scrum Master  el facilitador de Scrum, assegura i guia en el procés de Scrum, i lleva dificultats
  Team Members  responsables de crear el producte.

## Slide 6
Gestió de projectes amb metodologies «Agile»
Rols «chicken»
Els pollastres no formen part del procés de Scrum, però s'han de tenir en compte.
  Usuaris, els qui utilitzaran el programari.
  Stakeholders, clients, vendors; aquells que permeten que existeixi el projecte.
  Gerents, els administradors de l'organització
Product Owner
Product Owner és el responsable de maximitzar el valor del producte i del Development Team. El «com» es duu a terme això podria variar àmpliament entre diferents organitzacions, Equips Scrum i individus.
Product Owner és l'única persona responsable de gestionar el Product Backlog.

## Slide 7
Gestió de projectes amb metodologies «Agile»
Product Owner (II)
La gestió del Product backlog inclou:
  Expressar clarament els elements del product backlog .
  Ordenar els elements en el product backlog per aconseguir els objectius i missions de la millor manera possible-
  Optimitzar el valor del treball exercit per Development Team.
  Assegurar que la product backlog és visible, transparent i clar per a tots, i que mostra allò en el que l'equip treballarà a continuació.
  Assegurar que el Development Team entén els elements de la product backlog al nivell necessari.
Perquè el product owner pugui realitzar bé el seu treball, tota l’organització ha de respectar les seves decisions.
Les decisions del product owner queden reflectides en el contingut i en la priorització del product backlog

## Slide 8
Gestió de projectes amb metodologies «Agile»
Development Team
El development Team consisteix en els professionals que desenvolupen el treball de lliurar un «increment» del producte finalitzat, es a dir, que es pugui posar en producció al finalitzar un sprint.
Només el membres del Development Team participen en la creació d’un increment.
Els Development Team són estructurats i «empoderats» per l’organitzar i gestionar el seu propi treball.
La sinergia resultant optimitza l’eficiència i l’efectivitat del Development Team.
Els Development Team tenen les següents característiques:
  Són autoorganizados. Ningú (ni tan sols el Scrum Master) indica al Development Team com convertir elements del Product backlog en Increments de funcionalitat potencialment desplegables.
  Els Development Teams són multifuncionales, explicant com a equip amb totes les habilitats necessàries per crear un Increment de producte.

## Slide 9
Gestió de projectes amb metodologies «Agile»
Development Team (II)
  Scrum no reconeix títols per als membres d'un Development Team, tots són Desenvolupadors, independentment del treball que realitzi cada persona; no hi ha excepcions a aquesta regla.
  Scrum no reconeix sub-equips en els equips de desenvolupament, no importen els dominis particulars que requereixin ser tinguts en compte, com a proves o anàlisis de negoci; no hi ha excepcions a aquesta regla.
  Els membres individuals del Development Team poden tenir habilitats especialitzades i àrees en les quals estiguin més enfocats, però la responsabilitat recau en el Development Team com un tot.
La mida del Development Team és prou petita com per a romandre àgil i prou gran com per completar una quantitat de treball significativa.
  La mida ideal d’un Development Team és entre 4 i 9 membres. Els Development Team més petits de tres podrien trobar limitacions quant a les habilitats necessàries durant un Sprint fent que el Development Team no pogués lliurar un Increment que potencialment es pugui posar en producció. Tenir més de nou membres en l'equip requereix massa coordinació.

## Slide 10
Gestió de projectes amb metodologies «Agile»
Scrum Master
L’Scrum Master és la persona responsable d’assegurar que el procés Scrum es realitzi correctament (assegura les regles, coach, líder, etc)
L’Scrum Master ha de treure qualsevol impediment, intern o extern a l'equip que li impedeixi aconseguir l'objectiu de construir el programari que van comprometre a l'inici del Sprint.
Servei de l’Scrum Master al Product Owner:
  Trobar tècniques per gestionar el product backlog de manera efectiva.
  Ajudar a l'Equip Scrum a entendre la necessitat de comptar amb elements del product backlog clars i concisos.
  Entendre la planificació del producte en un entorn empíric.
  Assegurar que el Product Owner conegui com ordenar el Product Backlog per maximitzar el valor.
  Entendre i practicar l'agilitat.

## Slide 11
Gestió de projectes amb metodologies «Agile»
Scrum Master (II)
Servei de l’Scrum Master al Development Team:
  Guiar al Development Team a ser autoorganitultizat i multifuncional.
  Ajudar al Development Team a crear productes d'alt valor.
  Eliminar impediments per al progrés del Development Team.
  Facilitar els esdeveniments de Scrum segons es requereixi o necessiti.
  Guiar al Development Team en entorns organitzatius en els quals Scrum encara no hagi estat adoptat i entès per complet.
Servei de l’Scrum Master a l’Organització:
  Liderar i guiar a l'organització en l'adopció de Scrum.
  Planificar les implementacions de Scrum en l'organització.
  Motivar canvis que incrementin la productivitat de l'Equip Scrum.
  Treballar amb altres Scrum Masters per incrementar l'efectivitat de l'aplicació de Scrum en l'organització.

## Slide 12
Gestió de projectes amb metodologies «Agile»
L’Sprint
Un Sprint en Scrum és una iteració que està fitada en el temps, un bloc de temps (time-box), usualment entre 2 i 4 setmanes, durant la qual l'Equip treballa per convertir items del Product Backlog en un Increment Del Producte potencialment productiu.
La durada del Sprint hauria de ser lo necessàriament llarga com per crear una mica de valor i amb la suficient qualitat com per ser demostrat enfront del Product Owner i els stakeholders.
Amb un termini superior a 4 setmanes l'Equip perd agilitat, ja que tindrà més artefactes i documentació per la qual preocupar-se.

## Slide 13
Gestió de projectes amb metodologies «Agile»
L’Sprint (II)
Els objectius i activitats del Sprint es planifiquen al començament de cada Sprint en la reunió Sprint Planning Meeting.
En finalitzar el Sprint l'equip demostra el que van construir dins la Sprint Review, i analitzen la seva pròpia performance i decideixen què millorar en la Sprint Retrospective.
La durada de les reunions del Sprint (Planificació, Revisió i Retrospectiva) s'escalen d'acord a la durada del Sprint.
El progrés del Sprint se segueix amb el Sprint Backlog i un gràfic Burndown.

## Slide 14
Gestió de projectes amb metodologies «Agile»
Exemple diagrama burndown
És una representació gràfica del treball per fer en un projecte en el temps. Usualment el treball romanent (o backlog) es mostra en l'eix vertical i el temps en l'eix horitzontal. És a dir, el diagrama representa una sèrie temporal del treball pendent.
Aquest diagrama és útil per predir quan es completarà tot el treball. Usualment s'usa en el desenvolupament àgil de programari, especialment amb Scrum.

## Slide 15
Gestió de projectes amb metodologies «Agile»
Cancel·lació d’un Sprint
Un sprint pot cancel·lar-se abans de que un time-box (2/4 setmanes) arribi a la seva fi.
Només el product owner pot cancel·lar un Sprint (pot estar influenciat per els stakeholders, Development Team o Scrum Master)
Es pot cancel·lar un Sprint si l'objectiu de l’Sprint es converteix en obsolet. Això podria succeir si l'empresa canvia de direcció de negoci, estratègica, etc ... o si canvien de condicions del mercat o de tecnologia. En general, un Sprint s’hauria de cancel·lar si ja no té sentit donades les circumstàncies.
Quan es cancel·la un Sprint, tots els elements del Product Backlog ja completats i donats per Finalitzats (Done) són revisats.
Les cancel·lacions dels Sprint consumeixen molts recursos, ja que tothom s’ha de reagrupar en un altre Sprint Planning Meeting per començar un altre Sprint.
Les cancel·lacions del Sprint són sovint traumàtiques per l’Scrum Team i són molt poc freqüents.

## Slide 16
Gestió de projectes amb metodologies «Agile»
Reunió de Planificació del Sprint (Sprint Planning Meeting)
El treball a realitzar en un Sprint està Sprint Planning Meeting.
Aquest pla és creat de forma col·laborativa per tots els components de l’Scrum Team.
La Sprint Planning Meeting està limitat en el temps, a vuit hores per un Sprint d'un mes.
El Scrum Master assegura que l’esdeveniment succeeix i que els membres que hi son, entenen l’objectiu.
El Scrum Master ensenya en l’Scrum Team a romandre dins del TimeBox.
La Sprint Planning Meeting es contesta a les següents preguntes:
  Que serà lliurat en l’increment resultant en el pròxim Sprint?
  Quin i com serà el treball necessari per entregar l'increment desitjat?

## Slide 17
Gestió de projectes amb metodologies «Agile»
Primer Tema: Que es durà a terme en aquest Sprint?
El Development Team treballa per poder pronosticar les funcionalitats que es desenvoluparan durant el Sprint.
El Product Owner discuteix l’objectiu que el Sprint hi hauria d’aconseguir i els elements del Product Backlog que si es completen, s’aconseguirà l’objectiu de l’Sprint, i tot l’Scrum Team col·labora en la comprensió del treball a realitzar en el Sprint.
La informació d’entrada d'aquesta reunió és el Product Backlog, l'últim Increment del producte, la capacitat del Development Team durant l’Sprint i l’últim rendiment del Development Team.
El nombre d'elements seleccionats del Product Backlog per l’Sprint és decisió exclusiva del Development Team. Només el Development Team pot avaluar del que és capaç d’aconseguir en el pròxim Sprint.

## Slide 18
Gestió de projectes amb metodologies «Agile»
Primer Tema: Que es durà a terme en aquest Sprint? (II)
Després el Development Team decideix quins elements del Product Backlog es lliuraran en l’Sprint, l’Scrum Team estableix un objectiu (Goal) en el Sprint.
El Goal del Sprint, és un objectiu que s’aconseguirà mitjançant la implementació dels elements del Product Backlog, i proporciona l’orientació i una guia al Development Team en el perquè s'està construint l'Increment.

## Slide 19
Gestió de projectes amb metodologies «Agile»
Segon Tema: Com és realitzarà el treball seleccionat?
Una vegada s’ha seleccionat el treball a realitzar en el Sprint, el Development decideix com es construirà aquestes funcionalitats en un increment del producte “Finalitzat” (Done) durant l’Sprint.
Els elements del Product Backlog seleccionats per aquest Sprint més el pla per la seva entrega és l’anomenat Sprint Backlog.
El Development Team en general comença dissenyant el sistema i el treball que es necessari per convertir el Product Backlog en un increment de producte.
A la Sprint Planning Meeting es planifica per a què el Development Team pugui preveure i pronosticar el que creu que és realitzable en l’Sprint que comença.
El treball planificat per els primers dies de l’Sprint per el Development Team és descompon per unitats d'un dia o menys en el final o finalització d'aquesta reunió.

## Slide 20
Gestió de projectes amb metodologies «Agile»
Segon Tema: Com és realitzarà el treball seleccionat? (II)
El Development Team s’auto-organitza per a dur a terme el treball de la Sprint Backlog), durant la Sprint Planning Meeting i segons les necessitats en l’Sprint.
El Product Owner por ajudar a clarificar els elements a la llista del Product Backlog i fer concessions.
Si el Development Team determina que té massa treball ,o per contra, massa poc, pot renegociar els elements del Product Backlog amb el Product Owner.
El Development Team també pot convidar altres persones per proporcionar assessorament tècnic, o dins de l’àmbit que cregui necessari.
Al final de la Sprint Planning Meeting, el Development Team ha de ser capaç d'explicar al Product Owner i a l’Scrum Màster com es proposa treballar com a equip auto-organitzat per aconseguir el Goal establert en l’Sprint i proporcionar l'increment previst.

## Slide 21
Gestió de projectes amb metodologies «Agile»
Objectiu de l’Sprint (Sprint Goal)
L'Sprint Goal és una fita establerta per l’Sprint que pot ser aconseguida mitjançant la implementació del Product Backlog.
Proporciona una guia al Development Team del perquè s’està construint l’increment.
És creat duran la Sprint Planning Meeting.
L’Sprint Goal proporciona al Development Team una mica de flexibilitat pel que fa a la funcionalitat a implementar en l’Sprint.
Els items del Product Backlog seleccionats ofereixen una funció coherent, que pot ser l’Sprint Goal.
L’Sprint Goal pot representar un altre nexe d’unió que faci que el Development Team treballi en conjunt i no en iniciatives separades.

## Slide 22
Gestió de projectes amb metodologies «Agile»
Objectiu de l’Sprint (Sprint Goal) (II)
Mentre el Development Team treballa, manté aquest Goal en ment.
Per poder satisfer l’Sprint Goal, implementa i desenvolupa les funcionalitats i la tecnologia necessària.
Si el treball a realitzar resulta ser diferent de l’esperat pel Development Team, llavors col·laboren amb Product Owner per re-negociar l'abast de l’Sprint Backlog .

## Slide 23
Gestió de projectes amb metodologies «Agile»
Scrum Diari (Daily Scrum)
La Daily Scrum és un esdeveniment fixat en el temps (Time-box) a 15 minuts, per a que el Development Team pugui sincronitzar les seves activitats i pugui crear un pla per les pròximes 24 hores.
És basa, en una inspecció i revisió del treball realitzat des de l’últim Daily Scrum i permet pronosticar el treball que es podrà dur a terme fins a la pròxima Daily Scrum.
La Daily Scrum es porta a terme diàriament a la mateixa hora i ubicació per reduir la complexitat.
Durant la reunió, cada membre del Development Team explica:
  Què vaig fer ahir que va ajudar al Development Team a aconseguir la fita (Goal) de l’Sprint?
  Què faré avui que ajudarà al Development Team a aconseguir la fita (Goal) de l’Sprint?
  Veig algun impediment que eviti que el Developement Team, o jo, pugui aconseguir la fita (Goal) de l’Sprint?

## Slide 24
Gestió de projectes amb metodologies «Agile»
Scrum Diari (Daily Scrum) (II)
El Development Team utilitza la Daily Scrum per poder avaluar el progrés cap a l’Sprint Goal i per poder avaluar quin és el progrés que està tendint cap a la finalització del treball en l’Sprint Backlog.
La Daily Scrum optimitza la probabilitat de que el Development Team arribarà a aconseguir l’Sprint Goal. Cada dia el Development Team, hauria d’entendre com treballa en conjunt com un equip auto-organitzat, per a poder aconseguir el Sprint Goal i crear l’increment esperat en el final de l’Sprint.
El Development Team sovint es reuneix immediatament després de la Daily Scrum per tenir discussions detallades, o per adaptar, o replanificar, la resta del treball de l’Sprint.
L’Scrum Màster s'assegura que el Development Team realitzarà la reunió, però el Development Team és l'encarregat de realitzar la Daily Scrum.
L’Scrum Master ensenya al Development Team a mantenir la Daily Scrum dins dels 15 minuts fixats.

## Slide 25
Gestió de projectes amb metodologies «Agile»
Scrum Diari (Daily Scrum) (III)
L’ Scrum Màster reforça la regla de què només el Development Team participa en la Daily Scrum.
La Daily Scrum millora la comunicació, elimina la necessitat de tenir altres reunions, identifica i elimina impediments en el desenvolupament, destaca, facilita i promou la presa de decisions ràpida i millora el nivell de coneixement del Development Team.

## Slide 26
Gestió de projectes amb metodologies «Agile»
La revisió de l’Sprint (Sprint Review)
La revisió del Sprint (Sprint Review) es du a terme al final de l’Sprint per a poder inspeccionar l'increment, i si és necessari, per poder adaptar el Product Backlog.
Durant la Sprint Review, l’Scrum Team i les parts interessades col·laboren sobre el que s’ha realitzat durant l’Sprint.
Aquesta és una reunió informal, i la presentació de l'Increment està pensat per obtenir retroalimentació i col·laboració.
Aquesta és una reunió de temps fixada dins el time-box, quatre hores per a un Sprint d’un mes; per a Sprints de dues setmanes tenen una Sprint Review de dues hores.
La Sprint Review inclou els següents elements:
  Els asistents són l’ Scrum Team, i aquells interessats invitats pel Product Owner que aquest consideri importats pel projecte.
  El Product Owner explica quins elements del Product Backlog estan en estat Done i quins no.

## Slide 27
Gestió de projectes amb metodologies «Agile»
La revisió de l’Sprint (Sprint Review) (II)
  El Developement Team parla i analitza el que va sortir bé durant l’Sprint, quins problemes han sorgit, i com es varen solucionar els problemes.
  El Developement Team demostra el treball està en estat Done i respon a les preguntes sobre l'increment.
  El Product Owner exposa el Product Backlog tal com està.
  Tot el grup col·labora en què fer a continuació, per tal que la Sprint Review proporcioni informació valuosa en les Sprint Planning Meetings posteriors.
  Es realitza una revisió de la línia de temps, pressupost, capacitats potencials i mercat per la pròxima entrega prevista del producte.

## Slide 28
Gestió de projectes amb metodologies «Agile»
La revisió de l’Sprint (Sprint Review) (III)
El resultat de la Sprint Review és una revisió del Product Backlog que defineix probablement els elements del pròxim Product Backlog del pròxim Sprint.
En el Product Backlog és possible que hi hagi un reajustament per conèixer noves oportunitats.

## Slide 29
Gestió de projectes amb metodologies «Agile»
La Retrospectiva de l’Sprint (Sprint Retrospective)
La Sprint Retrospective és una oportunitat per l’ Scrum Team d’inspeccionar-se i per poder crear un pla de millores per ser abordades durant el pròxim Sprint.
La Sprint Retrospective es produeix després de la Sprint Review i abans de la Sprint Planning Meeting.
És una reunió fixada (Time-Boxed) a tres hores de duració en Sprints d’un mes.
L’Scrum Master s’assegura que la reunió és dugui a terme i que els assistents entenguin el seu propòsit.
L’Scrum Master ensenya a tots a mantenir els esdeveniments dins del temps fixat.
L’Scrum Master participa en la reunió com un membre de l’equip ja que la responsabilitat del procés , recau sobre ell.

## Slide 30
Gestió de projectes amb metodologies «Agile»
La Retrospectiva de l’Sprint (Sprint Retrospective) (II)
Els objectius de la Sprint Retrospective son els següents:
  Inspeccionar com ha anat l’últim Sprint pel que fa a l’equip, les relacions, processos i les eines.
  Per identificar i ordenar els elements que van anar bé i el que és potencialment millorable.
  Crear un pla d‘ implementació per a les millores mentre l’Scrum Team realitza la seves tasques.
L’Scrum Màster encoratja a l’Scrum Team per millorar de forma continua dins del marc de treball (Framework) de Scrum en el tot el seu procés de desenvolupament i en possibles pràctiques per fer-ho més eficaç i eficient en el pròxim Sprint.
Durant cada Sprint Retrospective, l’Scrum Team planeja maneres d'augmentar la qualitat del producte mitjançant l'adaptació de la Definition of Done, i segons s'escaigui.

## Slide 31
Gestió de projectes amb metodologies «Agile»
La Retrospectiva de l’Sprint (Sprint Retrospective) (III)
Al final l’Sprint Retrospective, l’Scrum Team ha identificat millores que implementarà en el pròxim Sprint.
L'aplicació d'aquestes millores en el pròxim Sprint és l’adaptació a la inspecció de l’Scrum Team en si mateix.
Encara que les millores es poden implementar en qualsevol moment, la Sprint Retrospective proporciona una oportunitat, un esdeveniment formal, per centrar-se en la inspecció i l’adaptació.

## Slide 32
Gestió de projectes amb metodologies «Agile»
Els Artefactes de Scrum (Scrum Artifacts)
Els Scrum Artifacts representen el treball o el valor útil de diferents maneres per poder proporcionar transparència i oportunitats per a la inspecció i l'adaptació.
Els Scrum Artifacts definits per Scrum estan específicament dissenyats per maximitzar la transparència d'informació clau necessària per assegurar-se de que l’Scrum Team té l’èxit en el lliurament d'un Increment Done.

## Slide 33
Gestió de projectes amb metodologies «Agile»
Llista de Producte (Product Backlog)
El Product Backlog és una llista ordenada de tot el que es necessari en el producte i és l'única font de requisits per a qualsevol canvi que es faci en el producte.
El Product Owner és el responsable del Product Backlog, incloent-hi el contingut, la disponibilitat i l’ordre.
El Product Backlog mai és dona per finalitzat o complert.
El desenvolupament inicial parteix dels requisits inicialment coneguts i del que millor s’hagi pogut entendre.
El Product Backlog evoluciona de la mateixa manera que el producte i l’entorn en el qual serà utilitzat.
El Product Backlog és dinàmic; canvia constantment per a poder identificar lo que el producte necessita, per ser adequat, competitiu i útil.
Mentre un producte existeix, el Product Backlog també existeix.

## Slide 34
Gestió de projectes amb metodologies «Agile»
Llista de Producte (Product Backlog) (II)
El Product Backlog llista totes les característiques, les funcionalitats, els requisits, les millores i correccions que constitueixen els canvis que s’hauran de fer en el producte en les futures entregues.
Els elements del Product Backlog tenen com atributs la descripció, un ordre, l’estimació i el valor.
A mesura que un producte s'utilitza i guanya en valor, i a la vegada, el mercat proporciona feedback, el Product Backlog es converteix en una llista cada cop més gran i més exhaustiva.
Els requisits mai deixen de canviar, d’aquesta manera el Product Backlog és un artefacte viu.
Els canvis en els requisits de negoci, les condicions del mercat o tecnologia poden provocar canvis en el Product Backlog.

## Slide 35
Gestió de projectes amb metodologies «Agile»
Llista de Producte (Product Backlog) (III)
Sovint per a un mateix producte, treballen junts múltiples Scrum Teams.
Per descriure el treball a realitzar sobre el producte, s’utilitza una Product Backlog.
En aquest cas es podria utilitzar un atribut del per agrupar els elements.
El Refinament (Refinement) és l'acte d'afegir detall, estimacions i l'ordre en els elements del Product Backlog.
Aquest és un procés de manteniment en què el Product Owner i el Development Team col·laboren en els detalls dels elements del Product Backlog.
Durant el refinement del Product Backlog, els elements es revisen i s’actualitzen.
L’Scrum Team decideix com i quant es realitza el refinement.
Normalment això no consumeix més del 10% del temps Development Team .No obstant això, el Product Owner pot actualitzar en qualsevol moment el Product Backlog a criteri seu.

## Slide 36
Gestió de projectes amb metodologies «Agile»
Llista de Producte (Product Backlog) (IV)
Els elements en la part superior del Product Backlog estan més ben definits i amb més claredat que els elements en la part inferior.
Les estimacions més precises es fan segons a la claredat i a un major detall; com més inferiors siguin els elements, menys és el detall i la precisió.
El Development Team és el responsable de totes les estimacions.
El Product Owner pot influenciar en el Development Team ajudant a entendre i seleccionar solucions de compromís, però les persones que realitzaran el treball són les que fan l’ última estimació

## Slide 37
Departament d’Informàtica
Preguntes!!!!!
MP12 – Metodologia gestió de projectes àgils
Desenvolupament d’aplicacions Web
M12 – Gestió de projectes amb Scrum
Laura Villalba Guerrero